HARU2026

하루를 의미 있게 기록하는 AI 일기 플랫폼

간편하게 입력하고, 쓸모있게 남깁니다

프로젝트 현황 보고서

2026년 2월 기준

# 1. 이것이 무엇인가요?

HARU2026은 스마트폰과 PC에서 사용하는 AI 일기 앱입니다.

바쁜 현대인이 자신의 하루를 간단히 기록하면, 인공지능(AI)이 그 기록을 아름답고 읽기 좋게 다듬어 줍니다.

✏️ 쓰는 사람: 짧게 메모하듯 작성 → AI: 자연스러운 글로 다듬기

마치 직접 작성한 것처럼, 본인의 감정과 내용을 그대로 유지하면서 문장만 자연스럽게 정리해 줍니다.

# 2. 왜 만드나요? (목적)

- 사람들이 꾸준히 일기를 쓸 수 있도록 '쉽고 재미있게' 만들기

- AI가 글을 다듬어 주는 SAYU 기능으로 글쓰기의 부담을 없애기

- 일기·에세이·보고서 등 6가지 형식으로 다양한 사용자 지원

- 구독 서비스로 지속 가능한 수익 창출 (앱스토어 출시 목표)

# 3. 어떤 기능이 있나요?

## ① 6가지 기록 형식

| 일기 | 에세이 | 선교보고 | 일반보고 | 업무일지 | 여행기록 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ② AI 다듬기 (SAYU 기능)

사용자가 입력한 글을 AI가 3단계로 분석하여 자연스럽게 다듬어 줍니다.

| 1단계 감정 분석 글에서 감정 파악 | 2단계 핵심 추출 5가지 핵심 요소 정리 | 3단계 글 다듬기 자연스러운 에세이 완성 |
| --- | --- | --- |

# 4. 지금까지 무엇을 했나요?

| ✅ 완료 | React 웹 애플리케이션 개발 완료 (PC & 모바일 브라우저) |
| --- | --- |
| ✅ 완료 | Firebase 백엔드 연동 (회원가입·로그인·데이터 저장) |
| ✅ 완료 | 카카오·구글 소셜 로그인 구현 |
| ✅ 완료 | 6가지 기록 형식 입력 화면 완성 |
| ✅ 완료 | AI 다듬기 (SAYU) 기능 작동 확인 |
| ✅ 완료 | 보안 강화: API 키 서버 측 관리 구조 구축 |

# 5. 앞으로 무엇을 할 건가요?

| 📱 다음 단계 | Flutter 모바일 앱 개발 (아이폰·안드로이드) |
| --- | --- |
| 🔄 동기화 | 웹과 모바일 앱 100% 데이터 연동 |
| 💳 결제 시스템 | 구독 결제 기능 연동 |
| 🚀 출시 준비 | 앱스토어·구글플레이 등록 |
| 📊 운영 | 사용자 피드백 반영 및 기능 개선 |

# 6. 개발 일정

| 기간 | 주요 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 2025년 하반기 | 웹 앱 기획 및 개발 시작, Firebase 연동 | 완료 |
| 2026년 1~2월 | SAYU AI 기능 완성, 보안 구조 확립, 테스트 | 완료 |
| 2026년 3~4월 | Flutter 모바일 앱 개발 착수 | 진행중 |
| 2026년 5~6월 | 웹·모바일 동기화 및 구독 결제 연동 | 예정 |
| 2026년 하반기 | 앱스토어 출시 및 정식 서비스 운영 시작 | 예정 |

# 7. 자금 계획

## 투입 비용 (예상)

| 항목 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 서버 (Firebase) | 클라우드 인프라, 데이터베이스 | 사용량에 따라 과금 |
| AI API (Gemini) | SAYU 기능 처리 비용 | 요청 횟수 기반 |
| 앱스토어 등록 | 애플/구글 개발자 계정 | 연 약 13만원 (애플) |
| 개발 도구 / 운영 | 도메인, 마케팅 초기 비용 등 | 별도 산정 필요 |

## 예상 수익 모델

- 월 구독 요금: 사용자당 일정 금액 (앱스토어 유료 구독)

- 무료 체험 기간 제공 후 유료 전환 방식

- 구독자 증가에 따른 지속적 수익 창출 구조

📌 현재 웹 버전 완성 → 모바일 앱 개발 진행 중 → 2026년 하반기 정식 출시 목표

2026년 2월 작성